万发改行审〔2018〕 13号

万源市发展和改革局

关于井溪乡中心小学校附属幼儿园校舍

建设项目调整投资估算的通知

万源市井溪乡中心小学校：

你校《关于附属幼儿园校舍建设项目调整资金的请示》（井校报〔2018〕3号）收悉。经核实，万源市井溪乡中心小学校附属幼儿园校舍建设项目已由万源市发改局以万发改行审〔2016〕102号文件批复，因幼儿园建设标准发生变化、材料费上调等原因，需增加投资180万元，经研究，同意将该项目投资估算由原260万元调整至440万元，现就调整后的有关事项通知如下：

一、项目名称：万源市井溪乡中心小学校附属幼儿园校舍建设项目。

二、项目业主：万源市井溪乡中心小学校。

三、建设地址：万源市井溪乡盐源社区。

四、主要建设规模及内容：新建教室、厕所及辅助用房1800平方米；运动场等附属设施建设。

五、投资估算及资金来源：

（一）投资估算：该项目估算总投资440万元。

（二）资金来源：中央支持学前教育发展专项资金260万元，2017年地方政府新增债券资金180万元。

六、建设工期：10个月。

接文后，请严格按照基本建设管理程序抓紧落实项目前期工作，依法确定本项目勘察设计、施工、监理、重要设备和材料等相关工作的实施队伍，确保工程早日开工建设，发挥投资效益。

附件：审批部门招标核准意见

万源市发展和改革局

2018年1月12日

| 附件： 审 批 部 门 招 标 核 准 意 见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：万源市井溪乡附属幼儿园校舍建设工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 招标范围 |  | 招标组织形式 |  | 招标方式 |  | 不采用 招标方式 | 招标估 算金额 （万元） | 备注 |
|  | 全部 招标 | 部分 招标 | 自行 招标 | 委托 招标 | 公开 招标 | 邀请 招标 |  |  |  |
| 勘察设计 | √ |  |  | √ | √ |  |  |  |  |
| 施 工 | √ |  |  | √ | √ |  |  |  |  |
| 监 理 | √ |  |  | √ | √ |  |  |  |  |
| 重要设备和材料（含安装） | √ |  |  | √ | √ |  |  |  |  |
| 审批部门核准意见说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．招标范围：本项目勘察设计、施工、监理、重要设备和材料招标。单项合同估算价达不到必须招标规模标准，达到比选规模标准的，通过比选确定承包单位，比选严格按《四川省政府投资工程建设项目比选办法》（省政府令第197-1号）规定进行，达不到比选标准的，应按万府发〔2016〕14号文件规定确定承包单位。 2、招标方式：公开招标。招标公告应至少在指定媒介发布，招标人自愿的，也可同时在其他媒体发布。 3、招标组织形式：委托招标。招标代理机构按规定进行比选。招标过程中报送各项备案材料由招标代理机构负责。 4、评标专家的确定按《四川省评标专家库管理办法》（川办发〔2003〕13号）及有关规定执行。 5、招标代理机构应按《四川省国家投资工程建设项目招标投标条例》第十三条规定逐项提供审计材料。 6、招标人或招标代理机构应严格按照《招标投标法》、《四川省国家投资工程建设项目招标投标条例》、《四川省人民政府关于进一步规范国家投资工程建设项目招标投标工作的意见》（川府发〔2014〕62号）等规定和本核准要求进行招投标活动。招标人应通知有关行政监督部门对开标、评标、定标进行监督。 万源市发展和改革局 2018年1月12日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

信息公开选项：主动公开

抄送：市教科局、市财政局，市统计局，市审计局。

万源市发展和改革局                       2018年1月12日印发