万源市农村厕所污水治理任务分解表

（2018－2020年）

| 乡 镇 | 总户数 | 有厕所总户数 | 3年计划实施厕所污水治理户数 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 实施户数 | 实施户数 | 实施户数 |
| 太平镇 | 2198 | 768 | 540 | 280 | 160 | 100 |
| 茶垭乡 | 2790 | 2347 | 1986 | 1986 | 0 | 0 |
| 长石乡 | 2224 | 1166 | 808 | 308 | 400 | 100 |
| 青花镇 | 5253 | 4835 | 3556 | 2756 | 800 | 0 |
| 白沙镇 | 14998 | 12629 | 9012 | 9012 | 0 | 0 |
| 八台镇 | 2373 | 1132 | 779 | 219 | 400 | 160 |
| 石塘镇 | 3780 | 2280 | 1668 | 968 | 500 | 200 |
| 曹家乡 | 1072 | 45 | 44 | 14 | 30 | 0 |
| 沙滩镇 | 6992 | 3484 | 2441 | 0 | 2341 | 100 |
| 花萼乡 | 795 | 145 | 105 | 30 | 0 | 75 |
| 罗文镇 | 4529 | 3504 | 2494 | 1094 | 1000 | 400 |
| 长坝乡 | 3534 | 2108 | 1554 | 1154 | 400 | 0 |
| 曾家乡 | 3107 | 1986 | 1416 | 216 | 600 | 600 |
| 花楼乡 | 4137 | 2019 | 1486 | 986 | 500 | 0 |
| 官渡镇 | 3751 | 2251 | 1626 | 1326 | 300 | 0 |
| 梨树乡 | 1525 | 784 | 582 | 182 | 300 | 100 |
| 皮窝乡 | 972 | 783 | 566 | 116 | 300 | 150 |
| 大竹镇 | 4910 | 2360 | 1649 | 1149 | 300 | 200 |
| 白果乡 | 2429 | 1630 | 1230 | 630 | 400 | 200 |
| 紫溪乡 | 541 | 241 | 170 | 70 | 100 | 0 |
| 庙子乡 | 1586 | 616 | 411 | 211 | 100 | 100 |
| 庙坡乡 | 1662 | 1536 | 1156 | 956 | 200 | 0 |
| 钟停乡 | 1313 | 937 | 620 | 120 | 300 | 200 |
| 竹峪镇 | 3581 | 2308 | 1642 | 1242 | 200 | 200 |
| 溪口乡 | 1756 | 1065 | 705 | 0 | 705 | 0 |
| 虹桥乡 | 1576 | 893 | 660 | 500 | 110 | 50 |
| 永宁乡 | 2340 | 1367 | 945 | 650 | 295 | 0 |
| 康乐乡 | 848 | 300 | 210 | 150 | 60 | 0 |
| 河口镇 | 3414 | 2216 | 1554 | 600 | 654 | 300 |
| 庙垭乡 | 2332 | 1186 | 843 | 610 | 233 | 0 |
| 鹰背乡 | 2628 | 1498 | 1050 | 600 | 350 | 100 |
| 秦河乡 | 1820 | 1090 | 770 | 300 | 430 | 40 |
| 大沙乡 | 3199 | 1334 | 984 | 400 | 584 | 0 |
| 旧院镇 | 6115 | 4100 | 2900 | 1600 | 1000 | 300 |
| 蜂桶乡 | 838 | 405 | 285 | 0 | 35 | 250 |
| 堰塘乡 | 1124 | 612 | 435 | 160 | 75 | 200 |
| 白羊乡 | 2825 | 1196 | 792 | 0 | 742 | 50 |
| 固军乡 | 3405 | 1805 | 1262 | 500 | 612 | 150 |
| 铁矿乡 | 2488 | 1510 | 1108 | 450 | 658 | 0 |
| 井溪乡 | 2814 | 1447 | 1020 | 0 | 720 | 300 |
| 草坝镇 | 4475 | 3075 | 2109 | 1409 | 600 | 100 |
| 魏家乡 | 3039 | 2512 | 1779 | 500 | 829 | 450 |
| 石窝镇 | 3774 | 596 | 420 | 160 | 260 | 0 |
| 玉带乡 | 2706 | 1506 | 1050 | 550 | 300 | 200 |
| 新店乡 | 1369 | 856 | 604 | 304 | 300 | 0 |
| 柳黄乡 | 1539 | 756 | 526 | 200 | 326 | 0 |
| 黄钟镇 | 2906 | 2315 | 1606 | 300 | 1206 | 100 |
| 赵塘乡 | 1194 | 421 | 298 | 98 | 200 | 0 |
| 石人乡 | 1470 | 780 | 553 | 300 | 253 | 0 |
| 中坪乡 | 2350 | 710 | 510 | 300 | 210 | 0 |
| 丝罗乡 | 1994 | 1034 | 721 | 300 | 421 | 0 |
| 罐坝乡 | 1044 | 1000 | 700 | 0 | 500 | 200 |
| 景区、加油站等其他地方 |  | 72 | 72 | 30 | 30 | 12 |
|  | 147434 | 89551 | 64012 | 35996 | 22329 | 5687 |

信息公开选项：主动公开

抄送：市委办，市人大办，市政协办，市纪委，市法院，市检察院，

市人武部。

万源市人民政府办公室                     2018年2月9日印发