万府办发〔2019〕53号

万源市人民政府办公室

关于印发《万源市铁路沿线环境治理

工作方案》的通知

各相关乡、镇人民政府，市级有关部门：

经市政府研究同意，现将《万源市铁路沿线环境治理工作方案》印发给你们，请遵照执行。

万源市人民政府办公室

2019年6月13日

万源市铁路沿线环境治理工作方案

为深入开展城乡环境综合治理和农村人居环境整治，全面改善铁路沿线综合环境，助推铁路沿线生态环境保护、乡村振兴和旅游发展，依据《四川省铁路沿线环境治理工作方案》要求，特制定本方案。

一、总体要求

坚持“路地结合、市乡联动、突出重点、标本兼治”的原则，按照“功能优先、运行安全，生态自然、显山露水，因地制宜、突出特色”要求，以铁路沿线安全管控、环境卫生治理、风貌提升为重点，高标准、高质量推进铁路沿线环境综合治理，有效改善铁路沿线“脏、乱、差”现象，探索建立铁路沿线环境综合治理长效机制，营造安全整洁有序的铁路沿线环境。

二、工作目标

通过2019—2022年4年综合治理，着力改善襄渝铁路（含二线）万源段铁路沿线城乡环境，美化沿线城乡景观，展示地域文化特色；着力消除铁路沿线盲点死角、薄弱环节和安全隐患。到2022年底，排查发现问题治理率100%，宜林地段绿化率95%以上，基本消除铁路沿线“脏、乱、差”现象，达到“环境净、景观美、面貌新、安全稳”的工作目标，不断提升美丽万源形象。

三、重点任务

（一）强化铁路安全隐患整治。全面开展铁路沿线安全隐患排查，重点排查铁路线路两侧建造、生产、加工、储存或者销售易燃易爆或放射性等危险物品的场所是否符合相关标准规定的安全防护距离；排查铁路线路两侧采矿、爆破作业等是否符合相关标准和铁路安全保护要求；排查电气化铁路附近从事排放粉尘、烟尘及腐蚀性气体的生产活动是否超过规定的排放标准；排查铁路沿线是否存在易被风刮落的彩钢瓦、彩钢棚、塑料薄膜等轻质建筑材料和物体；排查铁路桥梁的通航净空高度是否符合标准，下穿铁路桥梁、涵洞的道路是否按照相关标准设置限高、限宽标志和限高防护架，管理维护单位是否履行日常管理、维护职责；排查铁路道口、铁路人行过道和安全防护设施、警示标志、界碑标桩是否规范设置，道口安全管理制度是否健全等。对排查出来的问题要分类建立台账，实行清单式管理，并逐一细化整改措施，逐件明确整改责任，限时完成整改销号。

责任单位：西安铁路局万源工务段、花楼工务段。

（二）开展铁路环境卫生综合治理。加强铁路车站、生产办公院落及铁路栅栏或隔离网内的容貌秩序、环境卫生治理，有效解决垃圾乱倾乱倒、广告乱贴乱画、商贩占道经营、车辆乱停乱放等问题；改造提升铁路站房、管理房、围墙等建筑物外立面。大力推进铁路客运站和沿线“厕所革命”，确保满足客流量需求和卫生标准，同步改造列车密闭式厕所，减少粪污直接排放；积极推行列车垃圾集中处理，加大对随意抛洒、随意填埋等行为的惩罚力度，保持列车内外干净整洁。加强铁路红线内园林绿化日常管理，对缺苗、断档点位及时补栽；加大对破坏景观行为处罚力度。严格落实在建铁路项目污水垃圾处理责任，规范处理方式，严禁施工污水和生活污水直排河道，弃渣场严禁倾倒不可降解的施工废料和生活垃圾，生活垃圾不得就地填埋；在建铁路项目要严格落实安全文明施工要求，确保扬尘整治到位。

责任头单位：西安铁路局万源工务段、花楼工务段。

（三）加强铁路线路安全保护区综合治理。依法划定并公告铁路线路安全保护区。重点整治在铁路线路安全保护区内烧荒、放养牲畜、种植影响铁路线路安全的树木和向铁路线路线路安全保护区排污、倾倒垃圾以及其他影响铁路安全的行为。及时处置铁路安全保护区范围内的违章建筑物、构筑物。拆除或迁移铁路光（电）缆两侧各1米范围内非法建造的建筑物、构筑物等设施。对铁路线路安全保护区内的道路、铁路路堑上的道路和跨越铁路线路的道路桥梁按规定设置安全防护设施和警示标志，防止车辆以及其他物体进入、坠入铁路线路；道路管理部门或者道路经营企业要按规定对道路、桥梁、安全防护设施和警示标志进行管理维护。铁路线路安全保护区范围内不得新建畜禽养殖场，无批准手续的畜禽养殖场要及时关闭清理；有批准手续的到期不再延续，并落实其经营期粪污处置责任。严厉打击毁坏铁路路基、护坡、铁路线路封闭网等铁路防护设施的行为，重点整治扰乱铁路建设、运输秩序，损坏或者非法占用铁路设施设备、铁路标志和铁路用地的行为。

牵头单位：西安铁路局万源工务段、花楼工务段。

责任单位：市住建局、市发改局、市应急管理局、市交运局、市农业农村局、市生态环境局、市自然资源局、市水务局以及铁路沿线乡镇人民政府。

（四）开展铁路沿线环境治理宣传活动。在春运、黄金周等旅客出行高峰期，开展铁路沿线环境治理宣传活动，充分利用电视、广播、报纸、网络等媒体，加大宣传力度，营造浓厚的宣传氛围。重点在铁路车站和列车内宣传爱路护路、保障铁路运行安全、维护清洁环境卫生等方面知识，树立先进典型，引导群众爱护铁路，自觉维护铁路周边及列车内的清洁卫生。铁路监管部门定期对铁路沿线内外环境卫生秩序和列车卫生状况进行检查，发现问题及时整改。加强对乘务员文明培训，微笑服务、文明执勤，营造温馨舒适的乘车环境。

牵头单位：西安铁路局万源工务段、花楼工务段。

责任单位：市卫健局、市文化体育和旅游局。

（五）实施铁路沿线地方环境综合治理。铁路用地红线外可视区域（城镇100米、农村500米）环境综合治理，以属地政府为责任主体开展相应工作。

1.加强沿线城镇规划建设管理工作。依法整治铁路用地红线外废品收购站、物资堆放点、维修加工厂等场所，消除安全隐患，净化周边环境。依法拆除铁路用地红线外的违法违规店招、彩钢棚、广告牌等，清除断壁残垣。依法迁移上跨铁路的通信线路，确保美观整洁、走向规范、安全可靠。依法拆除铁路用地红线外不符合要求的畜禽养殖场所及农用薄膜等。加强各类城镇工程管线、综合管廊、城市道路和铁路交汇工程建设的规划、建设和管理。加强铁路用地红线外黑臭水体治理，加快铁路沿线城镇生活污水处理设施建设。完善铁路沿线环卫收转运设施建设，按照标准合理设置垃圾收转运设施，提高收储运能力。加大乱堆乱倒垃圾的查处力度，有效清理铁路用地红线外生活垃圾、建筑垃圾、屋顶垃圾。大力整治焚烧秸秆等行为，消除黑烟现象。

牵头单位：市住建局。

责任单位：市市场监督管理局、市农业农村局、市生态环境局、市经信局、市供销社以及铁路沿线乡镇人民政府。

2.规范铁路沿线建设生产作业。严禁在铁路桥梁跨越河道上下游各1000米范围内围垦造田、拦河筑坝、架设浮桥或者修建其他影响铁路桥梁安全的设施。从严整治铁路沿线采石场，坚决关闭取缔违法采石场，并对裸露岩石进行边坡防护绿化处理，对尚处于合法运行期内的采石场，要通过围挡、控尘、调整作业时间等方式进行规范，采矿许可证到期后，原则上不再办理延续手续。严禁在铁路桥梁跨越河道上下游禁止范围内采砂、淘金。严禁在高速铁路两侧各200米范围内抽取地下水。严禁在铁路桥梁跨越河道上下游各500米范围内违规进行疏浚作业。坚决取缔铁路沿线不符合规定的危险化学物品、易燃易爆物品场所，整治非法施工、采砂取土、抽取地下水、开矿、爆破等行为。

牵头单位：市自然资源局。

责任单位：市住建局、市市场监督管理局、市农业农村局、市水务局、市公安局、市应急管理局以及铁路沿线乡镇人民政府。

3.严格整治涉污企业。依法处置未经建设项目环评擅自投产或未按“三同时”（同时设计、同时施工、同时投产使用）规定擅自设置生产、加工、堆放场地的涉污企业（经营业主），对生产工艺落后、设备陈旧、产能不符合国家产业政策的涉污企业，限期整改，逾期仍不能达标的予以关闭、搬迁、拆除。严禁工业废水直排。

牵头单位：市生态环境局。

责任单位：市公安局、市住建局、市市场监督管理局、市农业农村局、市自然资源局、市水务局、市经信局、市供电局以及铁路沿线乡镇人民政府。

4.强化铁路沿线风貌景观示范建设。加强铁路沿线城区段景观设计，抓好铁路沿线乡村段既有生态景观的保护，对影响视野内景观绿化效果的乡镇村街、农田林网等进行改造提升，打造优美的乡村田园风光。结合铁路沿线山体绿化造林工作，选取具有地方特色的植物花卉进行搭配，形成各具特色、季相丰富的森林景观，进一步挖掘、梳理与提升铁路沿线原生态的景观资源，形成各具特色的原生景点。对影响列车瞭望的树木进行适当规整，充分展露我市特色城镇风貌和田园景观。突出地域特色和历史文化改造建筑立面，建筑立面要融入巴山民居特色元素，确保房屋安全和构件完整。

牵头单位：市农业农村局。

责任单位：市发改局、市住建局、市农业农村局、市自然资源局、市文化体育和旅游局以及铁路沿线乡镇人民政府。

四、实施步骤

（一）调查摸底阶段（2019年2月至2019年5月）。西安铁路局万源工务段、花楼工务段和铁路沿线各乡镇人民政府要对责任分工范围的铁路沿线环境进行全面摸排，充分采用先进技术手段，摸清铁路沿线现状，列出问题清单、建立工作台账，分析研判原因，制定出台工作方案，2019年5月20日前，将工作方案报市城乡环境治理办。各相关部门要提早介入，梳理相关法律法规、管理办法，制定完善管理制度，加强政策舆论宣传，为综合治理工作顺利开展打好基础。

（二）全面整治阶段（2019年6月至2022年9月）。西安铁路局万源工务段、花楼工务段和铁路沿线各乡镇人民政府要按照本方案，结合农村人居环境整治三年行动和“四川铁路安全万里行”专项行动，加强协作联动、密切配合，积极推进治理工作，确保问题整改到位，措施防范到位；要及时组织开展整治工作“回头看”，查漏补缺，确保整治无死角、无遗漏、全覆盖。

（三）总结迎检阶段（2022年10月至2022年12月）。西安铁路局万源工务段、花楼工务段和铁路沿线各乡镇人民政府、市级相关部门要认真开展自查工作并形成自查报告报市城乡环境治理办，同时，准备好整治工作佐证资料，迎接省、达州市的工作验收。

五、工作要求

（一）加强领导，落实责任。西安铁路局万源工务段、花楼工务段和铁路沿线各乡镇人民政府（见附件1）是铁路沿线环境治理工作的责任主体、工作主体，要按照“属地管理”和“权属管理”原则，铁路防护栅栏和实体围墙内的环境整治工作由西安铁路局万源工务段、花楼工务段负责，铁路防护栅栏和实体围墙外的环境整治工作由地方政府负责。无防护栅栏和围墙的区段以铁路用地红线为界，铁路用地红线内的环境整治工作由西安铁路局万源工务段、花楼工务段负责，铁路用地红线外的环境整治工作由地方政府负责。各部门要将治理工作纳入重要议事日程，切实加强组织领导，制定切实可行的工作方案，明确目标和任务，将各项责任落实到具体单位和责任人。

（二）密切配合，统筹推进。铁路部门、市级部门、各乡镇人民政府要加强衔接、密切配合、统筹推进，形成既分工负责，又齐抓共管合力推进的良好格局。各地要将本方案任务纳入本地城乡环境综合治理工作和乡村振兴工作的总体部署，同安排、同落实、同检查、同考核，并在财力和人力上给予必要保障。各责任部门要将本方案与本部门职能职责有机结合，高效推进。

（三）强化宣传，广泛发动。各乡（镇）和各责任部门要利用标语、召开会议等多种形式广泛宣传铁路沿线环境治理行动的重要意义，要充分发挥新闻舆论导向和监督作用，利用广播、电视、微信等，跟踪报道治理行动的先进典型和取得的成果，营造强大的舆论声势，发动广大群众积极参与，共同打好铁路沿线环境治理行动攻坚战。

（四）督促检查，严格问责。在工作开展期间，市政府将组织督查组深入各地，对工作进行明查暗访，对工作推进不力的，要限时整改并跟踪整改结果；对整改不到位、未完成目标任务的，要实施严格问责。

（五）报送情况，畅通信息。西安铁路局万源工务段、花楼工务段和铁路沿线各乡镇人民政府要安排专人，负责治理工作资料的收集和报送。从2019年5月开始，每月25日前，要对照《万源市铁路沿线环境治理任务清单》（附件2），将治理工作进度报送至市城乡环境治理办，每年底12月25日前报送年度工作开展情况。（联系人：秦菁，QQ：906416175，联系电话：0818—8503658）。

附件：1.万源市铁路沿线环境治理涉及乡镇名单

2.万源市铁路沿线环境治理任务清单

附件1

万源市铁路沿线环境治理涉及乡镇名单

罗文镇　　花楼乡　　长坝乡　　青花镇　　太平镇

官渡镇　　梨树乡

附件2

万源市铁路沿线环境治理任务清单

| 序号 | 整治对象 | 详细地址 | 整治任务 | 整治措施 | 责任主体 | 完成 时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乱搭乱建 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 乱搭乱建（秦川社区） | 太平镇秦川社区临河路 | 房顶乱搭乱建200m² | 拆除 | 太平镇人民政府 | 2022年 |  |
| 2 | 乱搭乱建（庙沟社区） | 太平镇庙沟社区一号桥附近 | 房顶乱搭乱建250m² | 拆除 | 太平镇人民政府 | 2022年 |  |
| 3 | 乱搭乱建（龚吉坤） | 官渡镇青岩坝村六社 | 乱搭乱建46m² | 拆除 | 官渡镇人民政府 | 2022年 |  |
| 4 | 乱搭乱建（赵入主） | 官渡镇青岩坝村六组 | 乱搭乱建32m² | 拆除 | 官渡镇人民政府 | 2022年 |  |
| 5 | 乱搭乱建（贾从贵） | 官渡镇青岩坝村三社 | 乱搭乱建67m² | 拆除 | 官渡镇人民政府 | 2022年 |  |
| 企 业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 企业（王国林采沙场） | 青花镇王国林采沙场 | 拆除设备400m² | 拆除 | 青花镇人民政府 | 2022年 |  |
| 2 | 企业（刘万福砂石厂） | 太平镇刘万福砂石厂 | 未取得相关部门许可手续300m² | 完善相关部门审批手续 | 太平镇人民政府 | 2020年 |  |
| 垃圾堆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 垃圾堆（白岩沟村） | 罗文镇白岩沟村委会处 | 河道内白色垃圾较多25m² | 清理垃圾堆 | 罗文镇人民政府 | 2019年 |  |
| 2 | 垃圾堆（花楼坝村） | 花楼乡花楼坝村二社：铁路大桥前 | 存在生活垃圾堆30m² | 清理垃圾堆 | 花楼乡人民政府 | 2019年 |  |
| 3 | 垃圾堆（胡家坝村） | 花楼乡胡家坝村国道边溪沟 | 白色垃圾较多40m² | 清理垃圾堆 | 花楼乡人民政府 | 2019年 |  |
| 4 | 垃圾堆（长坝社区） | 长坝镇长坝社区一组垃圾池 | 存在生活垃圾堆20m² | 清理垃圾堆 | 长坝镇人民政府 | 2019年 |  |
| 5 | 垃圾堆（长坝社区） | 长坝镇长坝社区魏学斌屋后河坝垃圾 | 存在生活垃圾堆20m² | 清理垃圾堆 | 长坝镇人民政府 | 2019年 |  |
| 6 | 垃圾堆（长坝社区） | 长坝镇长坝社区李文政屋后河边往下500米存在生活垃圾 | 存在生活垃圾堆25m² | 清理垃圾堆 | 长坝镇人民政府 | 2019年 |  |
| 7 | 垃圾堆（二线新木厂子2号上洞口） | 长坝镇二线新木厂子2号上洞口下面有生活垃圾池 | 存在生活垃圾堆15m² | 清理垃圾堆 | 长坝镇人民政府 | 2019年 |  |
| 8 | 垃圾堆（枣树坪村） | 青花镇枣树坪村瓦厂溪Ⅱ线484+200米 | 垃圾清理30m² | 清理垃圾堆 | 青花镇人民政府 | 2019年 |  |
| 9 | 垃圾堆（场镇至长坝） | 青花镇场镇至长坝乡段 | 青花镇场镇至长坝乡段河道两岸白色垃圾较多40m² | 清理垃圾堆 | 青花镇人民政府 | 2019年 |  |
| 10 | 垃圾堆（鞠家坝社区） | 太平镇鞠家坝社区垃圾池 | 存在生活垃圾堆25m² | 清理垃圾堆 | 太平镇人民政府 | 2019年 |  |
| 11 | 垃圾堆（石岗社区） | 太平镇石岗社区场镇垃圾中转站 | 存在生活垃圾堆25m² | 清理垃圾堆 | 太平镇人民政府 | 2019年 |  |
| 12 | 垃圾堆（石岗社区） | 太平镇石岗社区刺骨梁垃圾池桥下 | 存在生活垃圾堆25m² | 清理垃圾堆 | 太平镇人民政府 | 2019年 |  |
| 13 | 垃圾堆（石岗社区） | 太平镇石岗社区川洞子至麻柳树河坝 | 存在生活垃圾堆25m² | 清理垃圾堆 | 太平镇人民政府 | 2019年 |  |
| 14 | 垃圾堆（石岗社区） | 太平镇石岗社区万坪酒厂附近 | 存在生活垃圾堆25m² | 清理垃圾堆 | 太平镇人民政府 | 2019年 |  |
| 15 | 垃圾堆（石岗社区） | 太平镇石岗社区14号大桥至赤足沟 | 存在生活垃圾堆25m² | 清理垃圾堆 | 太平镇人民政府 | 2019年 |  |
| 16 | 垃圾堆（孔家山村） | 太平镇孔家山村红卫桥上下游两处 | 存在生活垃圾堆25m² | 清理垃圾堆 | 太平镇人民政府 | 2019年 |  |
| 17 | 垃圾堆（万兴社区） | 太平镇万兴社区郑家坪隧道口垃圾堆1个 | 存在生活垃圾堆25m² | 清理垃圾堆 | 太平镇人民政府 | 2019年 |  |
| 18 | 垃圾堆（万兴社区） | 太平镇万兴社区郑家坪隧道口段兆菊家附近 | 存在生活垃圾堆25m² | 清理垃圾堆 | 太平镇人民政府 | 2019年 |  |
| 19 | 垃圾堆（万兴社区） | 太平镇万兴社区四社一线万源隧道黄福寿家 | 存在生活垃圾堆25m² | 清理垃圾堆 | 太平镇人民政府 | 2019年 |  |
| 20 | 垃圾堆（青岩坝村） | 官渡镇青岩坝村四社江家坡铜钱湾 | 存在生活垃圾堆白色垃圾需要清理25m² | 清理垃圾堆 | 官渡镇人民政府 | 2019年 |  |
| 21 | 垃圾堆（清明社区） | 官渡镇清明社区场镇新区处 | 存在生活垃圾35m² | 清理垃圾堆 | 官渡镇人民政府 | 2019年 |  |
| 22 | 垃圾堆（污水处理厂） | 官渡镇污水处理厂处 | 生产生活污水以及较多的白色垃圾30m² | 清理垃圾堆 | 官渡镇人民政府 | 2019年 |  |
| 23 | 垃圾堆（杜家沟村） | 梨树乡杜家沟村 | 后河支流河道内生活垃圾、白色垃圾较多30m² | 清理垃圾堆 | 梨树乡人民政府 | 2019年 |  |
| 墓地裸露 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 坟墓（白燕溪村） | 长坝乡白燕溪村一社五郎溪、二社乔地坡1墓地裸露 | 墓地裸露1处 | 植树遮挡坟墓 | 长坝乡人民政府 | 2020年 |  |
| 2 | 坟墓（白燕溪村） | 长坝乡白燕溪村四社付家487+200处坡上1处 | 墓地裸露1处 | 植树遮挡坟墓 | 长坝乡人民政府 | 2020年 |  |
| 3 | 坟墓（鞠家坝社区） | 太平镇鞠家坝社区铁路沿线 | 墓地裸露82处 | 植树遮挡坟墓 | 太平镇人民政府 | 2019年 |  |
| 4 | 坟墓（孔家山村） | 太平镇孔家山村蒲家坡墓地 | 墓地裸露15处 | 植树遮挡坟墓 | 太平镇人民政府 | 2019年 |  |
| 5 | 坟墓（青岩坝村） | 官渡镇青岩坝村四社铜钱湾洞子处 | 墓地裸露7处 | 植树遮挡坟墓 | 官渡镇人民政府 | 2019年 |  |
| 6 | 坟墓（张江富） | 官渡镇青岩坝村六社 | 墓地裸露1处 | 植树遮挡坟墓 | 官渡镇人民政府 | 2019年 |  |
| 7 | 坟墓（张江军） | 官渡镇青岩坝村六社 | 墓地裸露1处 | 植树遮挡坟墓 | 官渡镇人民政府 | 2019年 |  |
| 8 | 坟墓（赵入主） | 官渡镇青岩坝村六社 | 墓地裸露1处 | 植树遮挡坟墓 | 官渡镇人民政府 | 2019年 |  |
| 9 | 坟墓（项能勇） | 官渡镇青岩坝村三社 | 墓地裸露1处 | 植树遮挡坟墓 | 官渡镇人民政府 | 2019年 |  |
| 10 | 坟墓（蒋大宽） | 官渡镇青岩坝村六社 | 墓地裸露1处 | 植树遮挡坟墓 | 官渡镇人民政府 | 2019年 |  |
| 11 | 坟墓（杜孝顺） | 官渡镇青岩坝村六社 | 墓地裸露1处 | 植树遮挡坟墓 | 官渡镇人民政府 | 2019年 |  |
| 12 | 坟墓（重六菊） | 官渡镇青岩坝村六社 | 墓地裸露2处 | 植树遮挡坟墓 | 官渡镇人民政府 | 2019年 |  |
| 13 | 坟墓（张江华） | 官渡镇青岩坝村六社 | 墓地裸露2处 | 植树遮挡坟墓 | 官渡镇人民政府 | 2019年 |  |
| 14 | 坟墓（李元兵） | 官渡镇青岩坝村六社 | 墓地裸露1处 | 植树遮挡坟墓 | 官渡镇人民政府 | 2019年 |  |
| 15 | 坟墓（蒋大宽） | 官渡镇青岩坝村六社 | 墓地裸露1处 | 植树遮挡坟墓 | 官渡镇人民政府 | 2019年 |  |
| 16 | 坟墓（朱光耀） | 官渡镇青岩坝村六社 | 墓地裸露1处 | 植树遮挡坟墓 | 官渡镇人民政府 | 2019年 |  |
| 17 | 坟墓（贾从军） | 官渡镇青岩坝村六组 | 墓地裸露2处 | 植树遮挡坟墓 | 官渡镇人民政府 | 2019年 |  |
| 18 | 坟墓（廖红军） | 官渡镇青岩坝村六组 | 墓地裸露1处 | 植树遮挡坟墓 | 官渡镇人民政府 | 2019年 |  |
| 19 | 坟墓（邓友兵） | 官渡镇清明社区邓友兵地块 | 墓地裸露1处 | 植树遮挡坟墓 | 官渡镇人民政府 | 2019年 |  |
| 20 | 坟墓（项能怀） | 官渡镇清明社区项能怀地块 | 墓地裸露1处 | 植树遮挡坟墓 | 官渡镇人民政府 | 2019年 |  |
| 21 | 坟墓（李如军） | 官渡镇清明社区李如军地块 | 墓地裸露1处 | 植树遮挡坟墓 | 官渡镇人民政府 | 2019年 |  |
| 22 | 坟墓（赵登翠） | 官渡镇清明社区赵登翠地块 | 墓地裸露1处 | 植树遮挡坟墓 | 官渡镇人民政府 | 2019年 |  |
| 23 | 坟墓（李如安） | 官渡镇清明社区李如安地块 | 墓地裸露1处 | 植树遮挡坟墓 | 官渡镇人民政府 | 2019年 |  |
| 24 | 坟墓（李处超） | 官渡镇清明社区李处超地块 | 墓地裸露1处 | 植树遮挡坟墓 | 官渡镇人民政府 | 2019年 |  |
| 25 | 坟墓（周啟文） | 官渡镇清明社区周啟文地块 | 墓地裸露1处 | 植树遮挡坟墓 | 官渡镇人民政府 | 2019年 |  |
| 26 | 坟墓（周啟超） | 官渡镇清明社区周啟超地块 | 墓地裸露1处 | 植树遮挡坟墓 | 官渡镇人民政府 | 2019年 |  |
| 27 | 坟墓（杜克云） | 官渡镇清明社区杜克云地块 | 墓地裸露1处 | 植树遮挡坟墓 | 官渡镇人民政府 | 2019年 |  |
| 28 | 坟墓（李如建） | 官渡镇清明社区李如建地块 | 墓地裸露1处 | 植树遮挡坟墓 | 官渡镇人民政府 | 2019年 |  |
| 29 | 坟墓（李尚明） | 官渡镇清明社区李尚明地块 | 墓地裸露1处 | 植树遮挡坟墓 | 官渡镇人民政府 | 2019年 |  |
| 30 | 坟墓（李尚兵） | 官渡镇清明社区李尚兵地块 | 墓地裸露1处 | 植树遮挡坟墓 | 官渡镇人民政府 | 2019年 |  |
| 31 | 坟墓（李尚勇） | 官渡镇清明社区李尚勇地块 | 墓地裸露1处 | 植树遮挡坟墓 | 官渡镇人民政府 | 2019年 |  |
| 32 | 坟墓（李如本） | 官渡镇清明社区李如本地块、前进洞口上方 | 墓地裸露1处 | 植树遮挡坟墓 | 官渡镇人民政府 | 2019年 |  |
| 33 | 坟墓（李如品） | 官渡镇清明社区李如品地块 | 墓地裸露1处 | 植树遮挡坟墓 | 官渡镇人民政府 | 2019年 |  |
| 34 | 坟墓（周啟兵） | 官渡镇清明社区周啟兵地块 | 墓地裸露1处 | 植树遮挡坟墓 | 官渡镇人民政府 | 2019年 |  |
| 35 | 坟墓（张维英） | 官渡镇清明社区张维英地块 | 墓地裸露1处 | 植树遮挡坟墓 | 官渡镇人民政府 | 2019年 |  |
| 36 | 坟墓（苟云清） | 官渡镇清明社区苟云清地块 | 墓地裸露1处 | 植树遮挡坟墓 | 官渡镇人民政府 | 2019年 |  |
| 37 | 坟墓（大巴山隧道） | 梨树乡襄渝二线大巴山隧道上 | 墓地裸露30处 | 植树遮挡坟墓 | 梨树乡人民政府 | 2019年 |  |
| 围墙 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 围墙（石岗社区） | 太平镇石岗社区学校 | 围墙不美观246m² | 美化围墙 | 太平镇人民政府 | 2019年 |  |
| 2 | 围墙（孔家山村） | 太平镇孔家山村一组李家坡益民加工房 | 围墙不美观70m² | 美化围墙 | 太平镇人民政府 | 2019年 |  |
| 3 | 围墙（曹平如） | 太平镇孔家山村红卫桥火车洞子边曹平如家 | 围墙不美观242m² | 美化围墙 | 太平镇人民政府 | 2020年 |  |
| 4 | 围墙（段兆菊） | 太平镇万兴社区郑家坪隧道口段兆菊家 | 围墙不美观30m² | 美化围墙 | 太平镇人民政府 | 2020年 |  |
| 5 | 围墙（万兴社区） | 太平镇万兴社区四社一线万源隧道口围墙 | 围墙不美观104m² | 美化围墙 | 太平镇人民政府 | 2020年 |  |
| 6 | 围墙（黄本菊） | 官渡镇青岩坝村四社铜钱湾黄本菊 | 围墙不美观30m² | 美化围墙 | 官渡镇人民政府 | 2019年 |  |
| 7 | 围墙（项能祥） | 官渡镇清明社区二组项能祥 | 围墙不美观62m² | 美化围墙 | 官渡镇人民政府 | 2020年 |  |
| 8 | 围墙（项能祥） | 官渡镇清明社区一组项能祥 | 围墙不美观50m² | 美化围墙 | 官渡镇人民政府 | 2020年 |  |
| 9 | 围墙（大巴山隧道） | 梨树乡大巴山隧道平导执勤点 | 围墙不美观60m² | 美化围墙 | 梨树乡人民政府 | 2019年 |  |
| 民房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 民房（陈志忠） | 太平镇四合村三社潘家河坝 | 房屋立面不美观180m² | 美化房屋立面 | 太平镇人民政府 | 2020年 |  |
| 2 | 民房（李合春） | 太平镇四合村三社 | 房屋立面不美观150m² | 美化房屋立面 | 太平镇人民政府 | 2020年 |  |
| 3 | 民房（赵光熊） | 太平镇鞠家坝社区 | 房屋立面不美观330m² | 美化房屋立面 | 太平镇人民政府 | 2021年 |  |
| 4 | 民房（张远君） | 太平镇鞠家坝社区 | 房屋立面不美观400m² | 美化房屋立面 | 太平镇人民政府 | 2019年 |  |
| 5 | 民房（谭会超） | 太平镇鞠家坝社区 | 房屋立面不美观110m² | 美化房屋立面 | 太平镇人民政府 | 2019年 |  |
| 6 | 民房（谭兴） | 太平镇鞠家坝社区 | 房屋立面不美观150m² | 美化房屋立面 | 太平镇人民政府 | 2019年 |  |
| 7 | 民房（谭兴业） | 太平镇鞠家坝社区 | 房屋立面不美观170m² | 美化房屋立面 | 太平镇人民政府 | 2019年 |  |
| 8 | 民房（谭会志） | 太平镇鞠家坝社区 | 房屋立面不美观90m² | 美化房屋立面 | 太平镇人民政府 | 2019年 |  |
| 9 | 民房（张书青） | 太平镇鞠家坝社区 | 房屋立面不美观140m² | 美化房屋立面 | 太平镇人民政府 | 2019年 |  |
| 10 | 民房（李天玉） | 太平镇鞠家坝社区 | 房屋立面不美观170m² | 美化房屋立面 | 太平镇人民政府 | 2019年 |  |
| 11 | 民房（杨君鹏） | 太平镇鞠家坝社区 | 房屋立面不美观180m² | 美化房屋立面 | 太平镇人民政府 | 2019年 |  |
| 12 | 民房（鞠大志） | 太平镇鞠家坝社区 | 房屋立面不美观180m² | 美化房屋立面 | 太平镇人民政府 | 2019年 |  |
| 13 | 民房（何芝林） | 太平镇鞠家坝社区 | 房屋立面不美观120m² | 美化房屋立面 | 太平镇人民政府 | 2019年 |  |
| 14 | 民房（李德林） | 太平镇鞠家坝社区 | 房屋立面不美观130m² | 美化房屋立面 | 太平镇人民政府 | 2019年 |  |
| 15 | 民房（刘文军） | 太平镇鞠家坝社区 | 房屋立面不美观150m² | 美化房屋立面 | 太平镇人民政府 | 2019年 |  |
| 16 | 民房（陈良木） | 太平镇鞠家坝社区 | 房屋立面不美观160m² | 美化房屋立面 | 太平镇人民政府 | 2019年 |  |
| 17 | 民房（王守芬） | 太平镇鞠家坝社区 | 房屋立面不美观150m² | 美化房屋立面 | 太平镇人民政府 | 2019年 |  |
| 18 | 民房（蔡登州） | 太平镇鞠家坝社区 | 房屋立面不美观310m² | 美化房屋立面 | 太平镇人民政府 | 2019年 |  |
| 19 | 民房（蔡仕云） | 太平镇鞠家坝社区 | 房屋立面不美观150m² | 美化房屋立面 | 太平镇人民政府 | 2019年 |  |
| 20 | 民房（蔡仕双） | 太平镇鞠家坝社区 | 房屋立面不美观145m² | 美化房屋立面 | 太平镇人民政府 | 2019年 |  |
| 21 | 民房（杨兴健） | 太平镇鞠家坝社区 | 房屋立面不美观236m² | 美化房屋立面 | 太平镇人民政府 | 2019年 |  |
| 22 | 民房（杨本元） | 太平镇鞠家坝社区 | 房屋立面不美观185m² | 美化房屋立面 | 太平镇人民政府 | 2019年 |  |
| 23 | 民房（谢云平） | 太平镇鞠家坝社区 | 房屋立面不美观346m² | 美化房屋立面 | 太平镇人民政府 | 2019年 |  |
| 24 | 民房（谢云东） | 太平镇鞠家坝社区 | 房屋立面不美观235m² | 美化房屋立面 | 太平镇人民政府 | 2019年 |  |
| 25 | 民房（谢云成） | 太平镇鞠家坝社区 | 房屋立面不美观186m² | 美化房屋立面 | 太平镇人民政府 | 2019年 |  |
| 26 | 民房（张书友） | 太平镇鞠家坝社区 | 房屋立面不美观130m² | 美化房屋立面 | 太平镇人民政府 | 2019年 |  |
| 27 | 民房（向高平） | 太平镇鞠家坝社区 | 房屋立面不美观140m² | 美化房屋立面 | 太平镇人民政府 | 2019年 |  |
| 28 | 民房（蔡友菊） | 太平镇鞠家坝社区 | 房屋立面不美观182m² | 美化房屋立面 | 太平镇人民政府 | 2019年 |  |
| 29 | 民房（向磊） | 太平镇鞠家坝社区 | 房屋立面不美观145m² | 美化房屋立面 | 太平镇人民政府 | 2019年 |  |
| 30 | 民房（项立翠） | 太平镇鞠家坝社区 | 房屋立面不美观115m² | 美化房屋立面 | 太平镇人民政府 | 2019年 |  |
| 31 | 民房（项立芝） | 太平镇鞠家坝社区 | 房屋立面不美观110m² | 美化房屋立面 | 太平镇人民政府 | 2019年 |  |
| 32 | 民房（谢仕季） | 太平镇鞠家坝社区 | 房屋立面不美观125m² | 美化房屋立面 | 太平镇人民政府 | 2019年 |  |
| 33 | 民房（陈永红） | 太平镇鞠家坝社区 | 房屋立面不美观135m² | 美化房屋立面 | 太平镇人民政府 | 2019年 |  |
| 34 | 民房（黄兴华） | 太平镇鞠家坝社区 | 房屋立面不美观67m² | 美化房屋立面 | 太平镇人民政府 | 2019年 |  |
| 35 | 民房（蔡配红） | 太平镇鞠家坝社区 | 房屋立面不美观190m² | 美化房屋立面 | 太平镇人民政府 | 2019年 |  |
| 36 | 民房（席山建） | 太平镇鞠家坝社区 | 房屋立面不美观180m² | 美化房屋立面 | 太平镇人民政府 | 2019年 |  |
| 37 | 民房（谢兰） | 太平镇鞠家坝社区 | 房屋立面不美观265m² | 美化房屋立面 | 太平镇人民政府 | 2019年 |  |
| 38 | 民房（张远军） | 太平镇鞠家坝社区 | 房屋立面不美观115m² | 美化房屋立面 | 太平镇人民政府 | 2019年 |  |
| 39 | 民房（项能伟） | 太平镇鞠家坝社区 | 房屋立面不美观138m² | 美化房屋立面 | 太平镇人民政府 | 2019年 |  |
| 40 | 民房（陈进） | 太平镇鞠家坝社区 | 房屋立面不美观158m² | 美化房屋立面 | 太平镇人民政府 | 2019年 |  |
| 41 | 民房（杜克武） | 太平镇鞠家坝社区 | 房屋立面不美观1052m² | 美化房屋立面 | 太平镇人民政府 | 2019年 |  |
| 42 | 民房（代宗菊） | 太平镇鞠家坝社区 | 房屋立面不美观110m² | 美化房屋立面 | 太平镇人民政府 | 2019年 |  |
| 43 | 民房（王冬梅） | 太平镇鞠家坝社区 | 房屋立面不美观165m² | 美化房屋立面 | 太平镇人民政府 | 2019年 |  |
| 44 | 民房（王道金） | 太平镇鞠家坝社区 | 房屋立面不美观156m² | 美化房屋立面 | 太平镇人民政府 | 2019年 |  |
| 45 | 民房（陈永江） | 太平镇鞠家坝社区 | 房屋立面不美观163m² | 美化房屋立面 | 太平镇人民政府 | 2019年 |  |
| 46 | 民房（谭兴亮） | 太平镇鞠家坝社区 | 房屋立面不美观150m² | 美化房屋立面 | 太平镇人民政府 | 2019年 |  |
| 47 | 民房（鞠大志） | 太平镇鞠家坝社区 | 房屋立面不美观317m² | 美化房屋立面 | 太平镇人民政府 | 2019年 |  |
| 48 | 民房（谭会康） | 太平镇鞠家坝社区 | 房屋立面不美观185m² | 美化房屋立面 | 太平镇人民政府 | 2019年 |  |
| 49 | 民房（付合东） | 太平镇鞠家坝社区 | 房屋立面不美观182m² | 美化房屋立面 | 太平镇人民政府 | 2019年 |  |
| 50 | 民房（陈一国） | 太平镇鞠家坝社区 | 房屋立面不美观465m² | 美化房屋立面 | 太平镇人民政府 | 2019年 |  |
| 51 | 民房（蔡登惠、敏平） | 太平镇鞠家坝社区 | 房屋立面不美观210m² | 美化房屋立面 | 太平镇人民政府 | 2019年 |  |
| 52 | 民房（王宽） | 太平镇鞠家坝社区 | 房屋立面不美观110m² | 美化房屋立面 | 太平镇人民政府 | 2019年 |  |
| 53 | 民房（鲁国荣） | 太平镇鞠家坝社区 | 房屋立面不美观90m² | 美化房屋立面 | 太平镇人民政府 | 2019年 |  |
| 54 | 民房（李浪） | 太平镇鞠家坝社区 | 房屋立面不美观382m² | 美化房屋立面 | 太平镇人民政府 | 2019年 |  |
| 55 | 民房（张远斌） | 太平镇鞠家坝社区 | 房屋立面不美观212m² | 美化房屋立面 | 太平镇人民政府 | 2019年 |  |
| 56 | 民房（龚祥文） | 太平镇鞠家坝社区 | 房屋立面不美观117m² | 美化房屋立面 | 太平镇人民政府 | 2019年 |  |
| 57 | 民房（蒲军） | 太平镇鞠家坝社区 | 房屋立面不美观110m² | 美化房屋立面 | 太平镇人民政府 | 2019年 |  |
| 58 | 民房（李琼） | 太平镇鞠家坝社区 | 房屋立面不美观120m² | 美化房屋立面 | 太平镇人民政府 | 2019年 |  |
| 59 | 民房（谢华勇） | 太平镇鞠家坝社区 | 房屋立面不美观153m² | 美化房屋立面 | 太平镇人民政府 | 2019年 |  |
| 60 | 民房（刘学琼） | 太平镇鞠家坝社区 | 房屋立面不美观120m² | 美化房屋立面 | 太平镇人民政府 | 2019年 |  |
| 61 | 民房（马仗成） | 官渡镇青岩坝村三社 | 房屋立面不美观200m² | 美化房屋立面 | 官渡镇人民政府 | 2019年 |  |
| 62 | 民房（云化均） | 官渡镇青岩坝村三社 | 房屋立面不美观100m² | 美化房屋立面 | 官渡镇人民政府 | 2019年 |  |
| 63 | 民房（李光明） | 官渡镇青岩坝村三社 | 房屋立面不美观100m² | 美化房屋立面 | 官渡镇人民政府 | 2019年 |  |
| 64 | 民房（蒋道军） | 官渡镇青岩坝村三社 | 房屋立面不美观100m² | 美化房屋立面 | 官渡镇人民政府 | 2019年 |  |
| 65 | 民房（张江美） | 官渡镇青岩坝村三社 | 房屋立面不美观100m² | 美化房屋立面 | 官渡镇人民政府 | 2019年 |  |
| 66 | 民房（刘建成） | 官渡镇青岩坝村三社 | 房屋立面不美观100m² | 美化房屋立面 | 官渡镇人民政府 | 2019年 |  |
| 67 | 民房（江继忠） | 官渡镇青岩坝村三社 | 房屋立面不美观200m² | 美化房屋立面 | 官渡镇人民政府 | 2019年 |  |
| 68 | 民房（龚厚明） | 官渡镇青岩坝村三社 | 房屋立面不美观100m² | 美化房屋立面 | 官渡镇人民政府 | 2019年 |  |
| 69 | 民房（马正江） | 官渡镇青岩坝村三社 | 房屋立面不美观200m² | 美化房屋立面 | 官渡镇人民政府 | 2019年 |  |
| 70 | 民房（邱车俊） | 官渡镇青岩坝村三社 | 房屋立面不美观200m² | 美化房屋立面 | 官渡镇人民政府 | 2019年 |  |
| 71 | 民房（徐贤兵） | 官渡镇青岩坝村三社 | 房屋立面不美观100m² | 美化房屋立面 | 官渡镇人民政府 | 2019年 |  |
| 72 | 民房（李如明） | 官渡镇青岩坝村三社 | 房屋立面不美观100m² | 美化房屋立面 | 官渡镇人民政府 | 2019年 |  |
| 73 | 民房（项能习） | 官渡镇青岩坝村三社 | 房屋立面不美观100m² | 美化房屋立面 | 官渡镇人民政府 | 2019年 |  |
| 74 | 民房（冯木文） | 官渡镇青岩坝村三社 | 房屋立面不美观100m² | 美化房屋立面 | 官渡镇人民政府 | 2019年 |  |
| 75 | 民房（马仕勇） | 官渡镇青岩坝村三社 | 房屋立面不美观200m² | 美化房屋立面 | 官渡镇人民政府 | 2019年 |  |
| 76 | 民房（张永超） | 官渡镇青岩坝村三社 | 房屋立面不美观100m² | 美化房屋立面 | 官渡镇人民政府 | 2019年 |  |
| 77 | 民房（刘明军） | 官渡镇青岩坝村三社 | 房屋立面不美观100m² | 美化房屋立面 | 官渡镇人民政府 | 2019年 |  |
| 78 | 民房（刘明严） | 官渡镇青岩坝村三社 | 房屋立面不美观100m² | 美化房屋立面 | 官渡镇人民政府 | 2019年 |  |
| 79 | 民房（江仕平） | 官渡镇青岩坝村三社 | 房屋立面不美观100m² | 美化房屋立面 | 官渡镇人民政府 | 2019年 |  |
| 80 | 民房（徐贤家） | 官渡镇青岩坝村三社 | 房屋立面不美观100m² | 美化房屋立面 | 官渡镇人民政府 | 2019年 |  |
| 81 | 民房（张永超） | 官渡镇青岩坝村三社 | 房屋立面不美观100m² | 美化房屋立面 | 官渡镇人民政府 | 2019年 |  |
| 82 | 民房（项能聘） | 官渡镇青岩坝村三社 | 房屋立面不美观100m² | 美化房屋立面 | 官渡镇人民政府 | 2019年 |  |
| 83 | 民房（项能凯） | 官渡镇青岩坝村三社 | 房屋立面不美观100m² | 美化房屋立面 | 官渡镇人民政府 | 2019年 |  |
| 84 | 民房（项能传） | 官渡镇青岩坝村三社 | 房屋立面不美观300m² | 美化房屋立面 | 官渡镇人民政府 | 2019年 |  |
| 85 | 民房（项能恩） | 官渡镇青岩坝村三社 | 房屋立面不美观200m² | 美化房屋立面 | 官渡镇人民政府 | 2019年 |  |
| 86 | 民房（徐贤亮） | 官渡镇青岩坝村三社 | 房屋立面不美观100m² | 美化房屋立面 | 官渡镇人民政府 | 2019年 |  |
| 87 | 民房（陈中平） | 官渡镇青岩坝村三社 | 房屋立面不美观100m² | 美化房屋立面 | 官渡镇人民政府 | 2019年 |  |
| 88 | 民房（马仕明亲家） | 官渡镇青岩坝村三社 | 房屋立面不美观100m² | 美化房屋立面 | 官渡镇人民政府 | 2019年 |  |
| 89 | 民房（陈国远） | 官渡镇青岩坝村三社 | 房屋立面不美观100m² | 美化房屋立面 | 官渡镇人民政府 | 2019年 |  |
| 90 | 民房（吴龙伍） | 官渡镇青岩坝村三社 | 房屋立面不美观200m² | 美化房屋立面 | 官渡镇人民政府 | 2019年 |  |
| 91 | 民房（马仕兴） | 官渡镇青岩坝村三社 | 房屋立面不美观200m² | 美化房屋立面 | 官渡镇人民政府 | 2019年 |  |
| 92 | 民房（李孝华） | 官渡镇青岩坝村三社 | 房屋立面不美观200m² | 美化房屋立面 | 官渡镇人民政府 | 2019年 |  |
| 93 | 民房（项能太） | 官渡镇青岩坝村三社 | 房屋立面不美观100m² | 美化房屋立面 | 官渡镇人民政府 | 2019年 |  |
| 94 | 民房（项能江） | 官渡镇青岩坝村三社 | 房屋立面不美观100m² | 美化房屋立面 | 官渡镇人民政府 | 2019年 |  |
| 95 | 民房（项能于） | 官渡镇青岩坝村三社 | 房屋立面不美观100m² | 美化房屋立面 | 官渡镇人民政府 | 2019年 |  |
| 96 | 民房（陈登于） | 官渡镇青岩坝村三社 | 房屋立面不美观100m² | 美化房屋立面 | 官渡镇人民政府 | 2019年 |  |
| 97 | 民房（李尚波） | 官渡镇青岩坝村三社 | 房屋立面不美观100m² | 美化房屋立面 | 官渡镇人民政府 | 2019年 |  |
| 98 | 民房（徐贤果） | 官渡镇青岩坝村三社 | 房屋立面不美观100m² | 美化房屋立面 | 官渡镇人民政府 | 2019年 |  |
| 99 | 民房（李尚芸） | 官渡镇青岩坝村三社 | 房屋立面不美观100m² | 美化房屋立面 | 官渡镇人民政府 | 2019年 |  |
| 100 | 民房（王勇） | 官渡镇青岩坝村四社 | 房屋立面不美观100m² | 美化房屋立面 | 官渡镇人民政府 | 2021年 |  |
| 101 | 民房（刘堂华） | 官渡镇青岩坝村四社 | 房屋立面不美观300m² | 美化房屋立面 | 官渡镇人民政府 | 2021年 |  |
| 102 | 民房（王毅） | 官渡镇青岩坝村四社 | 房屋立面不美观300m² | 美化房屋立面 | 官渡镇人民政府 | 2021年 |  |
| 103 | 民房（蒋宁达） | 官渡镇青岩坝村四社 | 房屋立面不美观100m² | 美化房屋立面 | 官渡镇人民政府 | 2021年 |  |
| 104 | 民房（刘堂勇） | 官渡镇青岩坝村四社 | 房屋立面不美观100m² | 美化房屋立面 | 官渡镇人民政府 | 2021年 |  |
| 105 | 民房（张严军） | 官渡镇青岩坝村四社 | 房屋立面不美观100m² | 美化房屋立面 | 官渡镇人民政府 | 2021年 |  |
| 106 | 民房（杜成平） | 官渡镇青岩坝村四社 | 房屋立面不美观100m² | 美化房屋立面 | 官渡镇人民政府 | 2021年 |  |
| 107 | 民房（赵宽红） | 官渡镇青岩坝村四社 | 房屋立面不美观100m² | 美化房屋立面 | 官渡镇人民政府 | 2021年 |  |
| 108 | 民房（刘显红） | 官渡镇青岩坝村四社 | 房屋立面不美观100m² | 美化房屋立面 | 官渡镇人民政府 | 2021年 |  |
| 109 | 民房（马仗红） | 官渡镇青岩坝村四社 | 房屋立面不美观200m² | 美化房屋立面 | 官渡镇人民政府 | 2021年 |  |
| 110 | 民房（蒋大兵） | 官渡镇青岩坝村四社 | 房屋立面不美观200m² | 美化房屋立面 | 官渡镇人民政府 | 2021年 |  |
| 111 | 民房（龚吉塝） | 官渡镇青岩坝村四社 | 房屋立面不美观400m² | 美化房屋立面 | 官渡镇人民政府 | 2021年 |  |
| 112 | 民房（张达偶） | 官渡镇青岩坝村四社 | 房屋立面不美观350m² | 美化房屋立面 | 官渡镇人民政府 | 2021年 |  |
| 113 | 民房（刘堂开） | 官渡镇青岩坝村四社 | 房屋立面不美观600m² | 美化房屋立面 | 官渡镇人民政府 | 2021年 |  |
| 114 | 民房（李文邦） | 官渡镇青岩坝村四社 | 房屋立面不美观300m² | 美化房屋立面 | 官渡镇人民政府 | 2021年 |  |
| 115 | 民房（罗光兴） | 官渡镇青岩坝村四社 | 房屋立面不美观300m² | 美化房屋立面 | 官渡镇人民政府 | 2021年 |  |
| 116 | 民房（罗绪明） | 官渡镇青岩坝村四社 | 房屋立面不美观150m² | 美化房屋立面 | 官渡镇人民政府 | 2021年 |  |
| 117 | 民房（罗清中） | 官渡镇青岩坝村四社 | 房屋立面不美观100m² | 美化房屋立面 | 官渡镇人民政府 | 2021年 |  |
| 118 | 民房（张华安） | 官渡镇青岩坝村四社 | 房屋立面不美观700m² | 美化房屋立面 | 官渡镇人民政府 | 2021年 |  |
| 119 | 民房（刘军） | 官渡镇青岩坝村四社 | 房屋立面不美观200m² | 美化房屋立面 | 官渡镇人民政府 | 2021年 |  |
| 120 | 民房（陈顺琼） | 官渡镇青岩坝村四社 | 房屋立面不美观700m² | 美化房屋立面 | 官渡镇人民政府 | 2021年 |  |
| 121 | 民房（王录荨） | 官渡镇青岩坝村四社 | 房屋立面不美观200m² | 美化房屋立面 | 官渡镇人民政府 | 2021年 |  |
| 122 | 民房（王录安） | 官渡镇青岩坝村四社 | 房屋立面不美观200m² | 美化房屋立面 | 官渡镇人民政府 | 2021年 |  |
| 123 | 民房（江云红） | 官渡镇青岩坝村四社 | 房屋立面不美观100m² | 美化房屋立面 | 官渡镇人民政府 | 2021年 |  |
| 124 | 民房（罗明军） | 官渡镇青岩坝村四社 | 房屋立面不美观300m² | 美化房屋立面 | 官渡镇人民政府 | 2021年 |  |
| 125 | 民房（陈一是） | 官渡镇青岩坝村四社 | 房屋立面不美观200m² | 美化房屋立面 | 官渡镇人民政府 | 2021年 |  |
| 126 | 民房（龚吉禾） | 官渡镇青岩坝村四社 | 房屋立面不美观300m² | 美化房屋立面 | 官渡镇人民政府 | 2021年 |  |
| 127 | 民房（周昌贵） | 官渡镇青岩坝村四社 | 房屋立面不美观200m² | 美化房屋立面 | 官渡镇人民政府 | 2021年 |  |
| 128 | 民房（谭兴楼） | 官渡镇青岩坝村四社 | 房屋立面不美观300m² | 美化房屋立面 | 官渡镇人民政府 | 2021年 |  |
| 129 | 民房（龚吉兵） | 官渡镇青岩坝村四社 | 房屋立面不美观400m² | 美化房屋立面 | 官渡镇人民政府 | 2021年 |  |
| 130 | 民房（刘彦太） | 官渡镇青岩坝村四社 | 房屋立面不美观300m² | 美化房屋立面 | 官渡镇人民政府 | 2021年 |  |
| 131 | 民房（江其超） | 官渡镇青岩坝村四社 | 房屋立面不美观200m² | 美化房屋立面 | 官渡镇人民政府 | 2021年 |  |
| 132 | 民房（赵功明） | 花楼乡花楼坝村二社 | 房屋立面不美观560m² | 美化房屋立面 | 花楼乡人民政府 | 2019年 |  |
| 133 | 民房（赵贤玖） | 花楼乡花楼坝村十一社 | 房屋立面不美观200m² | 美化房屋立面 | 花楼乡人民政府 | 2019年 |  |
| 134 | 民房（陈一发） | 花楼乡董家梁村十三社 | 房屋立面不美观150m² | 美化房屋立面 | 花楼乡人民政府 | 2020年 |  |
| 135 | 民房（张宗兰） | 花楼乡董家梁村三社 | 房屋立面不美观60m² | 美化房屋立面 | 花楼乡人民政府 | 2021年 |  |
| 136 | 民房（董正超） | 花楼乡董家梁村三社 | 房屋立面不美观100m² | 美化房屋立面 | 花楼乡人民政府 | 2021年 |  |
| 137 | 民房（董文兵） | 花楼乡董家梁村三社 | 房屋立面不美观80m² | 美化房屋立面 | 花楼乡人民政府 | 2021年 |  |
| 138 | 民房（荆竹坝村） | 梨树乡荆竹坝村襄渝一线大巴山隧道门口等房屋9处 | 房屋立面不美观2000m² | 美化房屋立面 | 梨树乡人民政府 | 2019年 |  |
| 139 | 民房（新巴山隧道） | 梨树乡新巴山隧道附近等房屋6处 | 房屋立面不美观1600m² | 美化房屋立面 | 梨树乡人民政府 | 2021年 |  |
| 140 | 民房（侯治元） | 罗文镇红胜社区侯家坪 | 房屋立面不美观80m² | 美化房屋立面 | 罗文镇人民政府 | 2020年 |  |
| 141 | 民房（黄庆义） | 罗文镇红胜社区侯家坪 | 房屋立面不美观50m² | 美化房屋立面 | 罗文镇人民政府 | 2020年 |  |
| 142 | 民房（黄庆华） | 罗文镇红胜社区侯家坪 | 房屋立面不美观35m² | 美化房屋立面 | 罗文镇人民政府 | 2020年 |  |
| 143 | 民房（赵定珍） | 罗文镇红胜社区侯家坪 | 房屋立面不美观120m² | 美化房屋立面 | 罗文镇人民政府 | 2020年 |  |
| 144 | 民房（杨大珍） | 罗文镇严家坝村3社变电站后面 | 房屋立面不美观150m² | 美化房屋立面 | 罗文镇人民政府 | 2021年 |  |
| 145 | 民房（王永翠） | 罗文镇火石岭村1社 | 房屋立面不美观50m² | 美化房屋立面 | 罗文镇人民政府 | 2021年 |  |
| 146 | 民房（王伟） | 罗文镇火石岭村1社 | 房屋立面不美观70m² | 美化房屋立面 | 罗文镇人民政府 | 2021年 |  |
| 147 | 民房（解翠平） | 罗文镇白岩沟村4社 | 房屋立面不美观80m² | 美化房屋立面 | 罗文镇人民政府 | 2021年 |  |
| 148 | 民房（张力法） | 罗文镇团堡梁 | 房屋立面不美观250m² | 美化房屋立面 | 罗文镇人民政府 | 2021年 |  |
| 149 | 民房（陈勇） | 罗文镇团堡梁 | 房屋立面不美观300m² | 美化房屋立面 | 罗文镇人民政府 | 2021年 |  |
| 150 | 民房（陈益利） | 罗文镇团堡梁 | 房屋立面不美观80m² | 美化房屋立面 | 罗文镇人民政府 | 2021年 |  |
| 151 | 民房（陈丽） | 罗文镇团堡梁 | 房屋立面不美观80m² | 美化房屋立面 | 罗文镇人民政府 | 2021年 |  |
| 152 | 民房（陈道怀） | 罗文镇白岩沟村老拱桥 | 房屋立面不美观300m² | 美化房屋立面 | 罗文镇人民政府 | 2021年 |  |
| 153 | 民房（罗启珍） | 罗文镇白岩沟村老拱桥 | 房屋立面不美观300m² | 美化房屋立面 | 罗文镇人民政府 | 2021年 |  |
| 154 | 民房(严家坝村) | 罗文镇严家坝村3社姚家园子起至严家坝新区之间6处房屋 | 房屋立面不美观1800m² | 美化房屋立面 | 罗文镇人民政府 | 2019年 |  |
| 155 | 民房(场镇) | 罗文镇场镇盐店湾靠后河面至医院断10处房屋 | 房屋立面不美观2455m² | 美化房屋立面 | 罗文镇人民政府 | 2019年 |  |
| 156 | 民房（枣树坪村） | 青花镇枣树坪村瓦厂溪Ⅱ线484+200米 | 房屋立面不美观250m² | 美化房屋立面 | 青花镇人民政府 | 2019年 |  |
| 157 | 民房（王波） | 青花镇枣树坪村瓦厂溪桥 | 房屋立面不美观180m² | 美化房屋立面 | 青花镇人民政府 | 2019年 |  |
| 158 | 民房（陈邦国、赵希碧） | 青花镇窝窝店村大院子 | 房屋立面不美观150m² | 美化房屋立面 | 青花镇人民政府 | 2019年 |  |
| 159 | 民房（王德军） | 青花镇窝窝店村一组 | 房屋立面不美观100m² | 美化房屋立面 | 青花镇人民政府 | 2019年 |  |
| 160 | 民房（李兴伟） | 青花镇窝窝店村一组 | 房屋立面不美观120m² | 美化房屋立面 | 青花镇人民政府 | 2019年 |  |
| 161 | 民房（李兴兵） | 青花镇窝窝店村一组 | 房屋立面不美观30m² | 美化房屋立面 | 青花镇人民政府 | 2019年 |  |
| 162 | 民房（王博） | 青花镇窝窝店村二组 | 房屋立面不美观140m² | 美化房屋立面 | 青花镇人民政府 | 2019年 |  |
| 163 | 民房（王庭福） | 青花镇窝窝店村二组 | 房屋立面不美观80m² | 美化房屋立面 | 青花镇人民政府 | 2019年 |  |
| 164 | 民房（王成贵） | 青花镇窝窝店村二组 | 房屋立面不美观100m² | 美化房屋立面 | 青花镇人民政府 | 2019年 |  |
| 165 | 民房（李守春） | 青花镇窝窝店村二组 | 房屋立面不美观100m² | 美化房屋立面 | 青花镇人民政府 | 2019年 |  |
| 166 | 民房（王成兵） | 青花镇窝窝店村二组 | 房屋立面不美观150m² | 美化房屋立面 | 青花镇人民政府 | 2019年 |  |
| 167 | 民房（熊斌） | 青花镇窝窝店村二组 | 房屋立面不美观76m² | 美化房屋立面 | 青花镇人民政府 | 2019年 |  |
| 168 | 民房(窝窝店村) | 青花镇窝窝店村新农村整体 | 房屋立面不美观2724m² | 美化房屋立面 | 青花镇人民政府 | 2019年 |  |
| 169 | 民房（刘军） | 青花镇窝窝店村二组 | 房屋立面不美观120m² | 美化房屋立面 | 青花镇人民政府 | 2019年 |  |
| 170 | 民房（龚福云） | 青花镇窝窝店村二组 | 房屋立面不美观100m² | 美化房屋立面 | 青花镇人民政府 | 2019年 |  |
| 171 | 民房（利方茶厂） | 青花镇窝窝店村二组 | 房屋立面不美观120² | 美化房屋立面 | 青花镇人民政府 | 2019年 |  |
| 172 | 民房（王守刚） | 青花镇窝窝店村二组 | 房屋立面不美观100m² | 美化房屋立面 | 青花镇人民政府 | 2019年 |  |
| 173 | 民房（变压房） | 青花镇变压房 | 房屋立面不美观50m² | 美化房屋立面 | 青花镇人民政府 | 2019年 |  |
| 174 | 民房（王国林） | 青花镇窝窝店村二组 | 房屋立面不美观100m² | 美化房屋立面 | 青花镇人民政府 | 2019年 |  |
| 175 | 民房（王成广） | 青花镇窝窝店村二组 | 房屋立面不美观100m² | 美化房屋立面 | 青花镇人民政府 | 2019年 |  |
| 176 | 民房（向纯青） | 青花镇龙须坝村三组 | 房屋立面不美观100m² | 美化房屋立面 | 青花镇人民政府 | 2021年 |  |
| 177 | 民房（向仁全、向纯树） | 青花镇龙须坝村三组 | 房屋立面不美观200m² | 美化房屋立面 | 青花镇人民政府 | 2021年 |  |
| 178 | 民房（张成荣） | 青花镇龙须坝村三组 | 房屋立面不美观100m² | 美化房屋立面 | 青花镇人民政府 | 2021年 |  |
| 179 | 民房（王国军） | 青花镇龙须坝村三组 | 房屋立面不美观100m² | 美化房屋立面 | 青花镇人民政府 | 2021年 |  |
| 180 | 民房（王兴春） | 青花镇龙须坝村三组 | 房屋立面不美观150m² | 美化房屋立面 | 青花镇人民政府 | 2021年 |  |
| 181 | 民房（涂碧林） | 青花镇龙须坝村一组 | 房屋立面不美观130m² | 美化房屋立面 | 青花镇人民政府 | 2021年 |  |
| 182 | 民房（蒲大芳） | 青花镇龙须坝村一组 | 房屋立面不美观200m² | 美化房屋立面 | 青花镇人民政府 | 2021年 |  |
| 183 | 民房（刘邦文） | 青花镇龙须坝村一组 | 房屋立面不美观200m² | 美化房屋立面 | 青花镇人民政府 | 2021年 |  |
| 184 | 民房（廖文兵） | 青花镇龙须坝村一组 | 房屋立面不美观300m² | 美化房屋立面 | 青花镇人民政府 | 2021年 |  |
| 185 | 民房（蒲兴悦兔场） | 青花镇龙须坝村一组 | 房屋立面不美观400m² | 美化房屋立面 | 青花镇人民政府 | 2021年 |  |
| 186 | 民房（袋子厂） | 青花镇龙须坝村一组 | 房屋立面不美观100m² | 美化房屋立面 | 青花镇人民政府 | 2021年 |  |
| 187 | 民房（曾利） | 青花镇龙须坝村一组 | 房屋立面不美观200m² | 美化房屋立面 | 青花镇人民政府 | 2021年 |  |
| 188 | 民房（张碧江） | 青花镇龙须坝村一组 | 房屋立面不美观200m² | 美化房屋立面 | 青花镇人民政府 | 2021年 |  |
| 189 | 民房（曾润） | 青花镇龙须坝村一组 | 房屋立面不美观300m² | 美化房屋立面 | 青花镇人民政府 | 2021年 |  |
| 190 | 民房（张益树） | 青花镇龙须坝村一组 | 房屋立面不美观120m² | 美化房屋立面 | 青花镇人民政府 | 2021年 |  |
| 191 | 民房（蒲朝全） | 青花镇龙须坝村一组 | 房屋立面不美观200m² | 美化房屋立面 | 青花镇人民政府 | 2021年 |  |
| 192 | 民房（付应书） | 青花镇龙须坝村一组 | 房屋立面不美观200m² | 美化房屋立面 | 青花镇人民政府 | 2021年 |  |
| 193 | 民房（包月华） | 青花镇龙须坝村一组 | 房屋立面不美观100m² | 美化房屋立面 | 青花镇人民政府 | 2021年 |  |
| 194 | 民房（吴川） | 青花镇龙须坝村一组 | 房屋立面不美观250m² | 美化房屋立面 | 青花镇人民政府 | 2021年 |  |
| 195 | 民房（蒲大国） | 青花镇龙须坝村一组 | 房屋立面不美观300m² | 美化房屋立面 | 青花镇人民政府 | 2021年 |  |
| 196 | 民房（周大怀） | 青花镇龙须坝村一组 | 房屋立面不美观120m² | 美化房屋立面 | 青花镇人民政府 | 2021年 |  |
| 197 | 民房（蒲刚万） | 青花镇龙须坝村一组 | 房屋立面不美观200m² | 美化房屋立面 | 青花镇人民政府 | 2021年 |  |
| 198 | 民房（蒲刚伟） | 青花镇龙须坝村一组 | 房屋立面不美观300m² | 美化房屋立面 | 青花镇人民政府 | 2021年 |  |
| 199 | 民房（杨群） | 青花镇龙须坝村一组 | 房屋立面不美观100m² | 美化房屋立面 | 青花镇人民政府 | 2021年 |  |
| 200 | 民房（蒲刚怀） | 青花镇龙须坝村一组 | 房屋立面不美观300m² | 美化房屋立面 | 青花镇人民政府 | 2021年 |  |
| 201 | 民房（蒲朝国） | 青花镇龙须坝村一组 | 房屋立面不美观150m² | 美化房屋立面 | 青花镇人民政府 | 2021年 |  |
| 202 | 民房（苟于贤） | 青花镇龙须坝村一组 | 房屋立面不美观200m² | 美化房屋立面 | 青花镇人民政府 | 2021年 |  |
| 203 | 民房（王国军） | 青花镇龙须坝村一组 | 房屋立面不美观200m² | 美化房屋立面 | 青花镇人民政府 | 2021年 |  |
| 204 | 民房（龙须坝） | 青花镇龙须坝村党群服务中心后墙 | 房屋立面不美观300m² | 美化房屋立面 | 青花镇人民政府 | 2021年 |  |
| 205 | 民房（龙须坝） | 青花镇龙须坝村一组大河边13户 | 房屋立面不美观800m² | 美化房屋立面 | 青花镇人民政府 | 2021年 |  |
| 206 | 民房（方宏习） | 青花镇二龙沟村二组 | 房屋立面不美观200m² | 美化房屋立面 | 青花镇人民政府 | 2021年 |  |
| 207 | 民房（方义） | 青花镇二龙沟村二组 | 房屋立面不美观60m² | 美化房屋立面 | 青花镇人民政府 | 2021年 |  |
| 208 | 民房（方洪波） | 青花镇二龙沟村二组 | 房屋立面不美观120m² | 美化房屋立面 | 青花镇人民政府 | 2021年 |  |
| 209 | 民房（集体餐具房） | 青花镇二龙沟村二组 | 房屋立面不美观40m² | 美化房屋立面 | 青花镇人民政府 | 2021年 |  |
| 210 | 民房（方云） | 青花镇二龙沟村二组 | 房屋立面不美观200m² | 美化房屋立面 | 青花镇人民政府 | 2021年 |  |
| 211 | 民房（杨东远） | 青花镇二龙沟村二组 | 房屋立面不美观120m² | 美化房屋立面 | 青花镇人民政府 | 2021年 |  |
| 212 | 民房（潘凤华） | 青花镇二龙沟村二组 | 房屋立面不美观130m² | 美化房屋立面 | 青花镇人民政府 | 2021年 |  |
| 213 | 民房（庞仁佑） | 青花镇二龙沟村二组 | 房屋立面不美观140m² | 美化房屋立面 | 青花镇人民政府 | 2021年 |  |
| 214 | 民房（蒲朝柳） | 青花镇二龙沟村二组 | 房屋立面不美观150m² | 美化房屋立面 | 青花镇人民政府 | 2021年 |  |
| 215 | 民房（王延术） | 青花镇二龙沟村一组 | 房屋立面不美观130m² | 美化房屋立面 | 青花镇人民政府 | 2021年 |  |
| 216 | 民房（谭明伟） | 青花镇二龙沟村一组 | 房屋立面不美观120m² | 美化房屋立面 | 青花镇人民政府 | 2021年 |  |
| 217 | 民房（庞仁初） | 青花镇二龙沟村一组 | 房屋立面不美观100m² | 美化房屋立面 | 青花镇人民政府 | 2021年 |  |
| 218 | 民房（长坝社区） | 长坝镇长坝社区大桥以下至下场钢丝桥沿街等22处房屋 | 房屋立面不美观5000m² | 美化房屋立面 | 长坝镇人民政府 | 2019年 |  |
| 219 | 民房（清水溪村） | 长坝镇清水溪村1社易仕恒、史廷政、贾发云、赵光禄、陈先福、吴明玉、蒲东成、贾召兵、赵国波等9处 | 房屋立面不美观1100m² | 美化房屋立面 | 长坝镇人民政府 | 2020年 |  |
| 220 | 民房（铜草湾村） | 长坝镇铜草湾村8组秦大右房屋不美观 | 房屋立面不美观150m² | 美化房屋立面 | 长坝镇人民政府 | 2021年 |  |
| 221 | 民房（白燕溪村） | 长坝镇白燕溪村四社上齐张正强下至李天福等18处房屋 | 房屋立面不美观4000m² | 美化房屋立面 | 长坝镇人民政府 | 2021年 |  |

信息公开选项：主动公开

抄送：市委办，市人大办，市政协办，市纪委，市法院，市检察院，

市人武部。

万源市人民政府办公室                    2019年6月13日印发