2020（第1期）

万源市征储中心                       2020年1月19日

万源市房屋征补和物资储备中心

积极化解房屋征收矛盾，强力推进市政府周边地块房屋征收工作

万源市后河片区棚户区改造项目市政府周边地块房屋征收工作自2019年1月4日正式签订房屋征收补偿协议以来，因原政协办公楼建设扣款问题，被征收人房屋前屋后果树林木问题，被征收人之间房屋产权问题，房屋征收补偿费兑付等问题，签订房屋征收补偿协议后，迟迟无法进行搬迁腾房，整个房屋征收工作一时陷于停顿之中。为推进实施该项目房屋征收市征储中心坚持问题导向，针对性大力做细做实群众工作，搞好矛盾纠纷排查，解决群众关切，分步化解矛盾，促进搬迁了腾房。

特别是2019年10月以来，市征储中心多次协调相关部门，处理林木补偿、兑付征收补偿费，被征收群众在春节前做到应搬尽搬、被征房屋做到应拆尽拆。12月中旬进入房屋拆除施工阶段以来，已拆除房屋3万余平方米，房屋征收工作进入尾声。